Projekt: Sklep internetowy z bronią

Autor: Marcin Polanowski

Technologia: Spring MVC

Harmonogram prac:

Termin	Czynność
02.03	Zajęcia organizacyjne
09.03	Temat, grupa, technologia
16.03	Harmonogram, diagram przypadków użycia
30.03	Projekt bazy dancyh
06.04	Wypełniona baza danych
13.04	Moduł logowania
20.04	Przeglądanie towarów
27.04	Panel administratora
04.05	Implementacja procesu zakupów
11.05	Rejestracja
18.05	Zmiana wersji językowej + pracownik
25.05	Scenariusze przypadków testowych
01.08	Testowanie
08.06	Zajęcia rezerwowe